A kommunikáció 100 évben

1. **Projekt leírás**: A végcél egy olyan webhely létrehozása, amely összeveti az 1921-es és a 2021-es években használt kommunikációs technológiákat, a hírek, személyes, céges, hivatali információk cseréjének módjait, eszközeit.
2. **Csapattagok**: Benkő Zsolt, Kapus Benjámin, Pópé Dániel, Libai Kristóf
3. **Projekttermékek**: Weboldal
   * Weboldal –Bootstrap, HTML, Css és JavaScript
4. **Alkalmazás felépítése:**
   * Oldalak:
     + Főoldal (amin időrendben helyezkednek el a kommunikációs technológiák)
5. **Alkalmazás működése:**

Oldal ahol időrendben helyezkednek el a részek és az időszakok alapján navigálhatunk. Reszponzív kialakításra törekedve.

1. **Teendők**:
   * Adatgyűjtés
   * Design (színösszeállítás, reszponzibilitás, elrendezés, menüpontok stb.) megtervezése
   * Design elkészítése, frontend programozás
   * Tesztelés és javítás
2. **Felelősök**:
   * Adatgyűjtésért felel: Benkő Zsolt, Libai Kristóf, 2022-10-24 – 2022-11-30
   * Design-ért felel: Pópé Dániel, munkafázis: 2022-10-24 – 2022-11-10
   * Frontend programozásért felel: Pópé Dániel, Kapus Benjámin, munkafázis: 2022-11-10 – 2022-11-30
   * Tesztelésért, javításért felelnek: mindannyian, munkafázis: 2022-11-30 – 2022-12-17
3. **Gantt-diagram**
4. **Projekt erőforrásai**: Visual Studio Code, GitHub
5. **Projekt kommunikáció**: Trello, Discord, Messenger, GitHub
6. **Kockázatelemzés**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Kockázat** | **Valószínűség** | **Hatás** |
| Betegség | Közepes | Időbeli csúszás |
| Konfliktus | Kicsi | Projekt bukásához vezethet |